附件1：

报价函

江苏海兴园林绿化有限公司：

根据已收到的金光大道红线退让区绿化工程土方采购项目的询价采购文件，我单位经研究上述各项条款等有关文件后，我方同意接受上述文件的全部内容和条件。

1、我方愿意以总价人民币         元的价格按要求承担本项目询价采购文件中所有服务内容。

2、我方保证 30 日历天内完成本项目。

3、我方派出的项目负责人：       ；联系电话：　　 　　。

4、一旦我方中标，服务质量符合询价采购文件及现行相关文件规定。如果违约，贵方有权终止我方中标并选择其它服务单位。

5、你方的询价采购文件和报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件2：

| 采购报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收件单位：江苏海兴园林绿化有限公司 |  |  | 报价单位：（盖章） |  |  |  |
| 项目名称：金光大道红线退让区绿化工程土方采购 |  |  | 报价人： |  |  |  |
| 联系电话：0515-80850151 |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 办公地址：盐城市滨海港经济区 |  |  | 办公地址： |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 清表 | 1.土壤类别:综合考虑 2.清除全线路表耕植土及松软土层 20cm 深，清除杂草、原地被苗、树根、腐植物及其他杂物 3.垃圾渣土弃置（根据现场情况进行深埋、便道填土使用）。 | m2 | - 48000 |  |  |
| 2 | 养护便道 | 1、宽3m,原土压实,填土高于种植区域40cm | m2 | 2400 |  |  |
| 3 | 土方平整 | 1.现场开挖余土方就地平整或按相关单位要求就地处理。 | m3 | 9735 |  |  |
| 4 | 整片土壤改良（甲供材：土工布、碎石、遮阳网） | - 铺设不透水土工布(400g/㎡); 2、铺设15cm碎石; 3、铺设遮阳网8针加密; - 4、土工布、碎石、遮阳网甲供。 | m2 | 700 |  |  |
| 5 | 土壤改良沟（甲供材：土工布、碎石、遮阳网）） | - 沟宽1m，深1m（开挖费用另计）。 2、 铺设不透水土工布(400g/㎡); 3、铺设15cm碎石; 4、铺设遮阳网8针加密; - 5、土工布、碎石、遮阳网甲供。 | m | 4800 |  |  |
| 6 | 回填方 | - 填方材料品种:外购绿化种植土土，绿化土需满足苗木种植要求，满足《园林绿化工程施工及验收规范》及种植土相关规范、标准及相关单位要求。 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、取料点装料运输至缺方点并按要求回填。 | m3 | 5500 |  |  |
| 7 | 一般挖土 | - 土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 | m3 | 455 |  |  |
| 8 | 土壤改良沟 | 1.开挖改良沟沟宽1m 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:1m详见图纸 | m3 | 4800 |  |  |
| 9 | 养护沟 | 1.开挖养护沟沟宽50cm 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:50cm详见图纸 | m | 3200 |  |  |
| 10 | 管沟土方（PE管De50mm） | 1.开挖养护沟沟宽50cm 2.综合考虑 3.挖土深度:50cm详见图纸 | m | 2100 |  |  |
| 11 | 回填方（管沟） | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:满足设计要求 3、填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 525 |  |  |
| 12 | 塑料管 | - 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质:PE管 4、规格:1.6MPa De50 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗符合设计规范及验收要求 7、备注:含堵头、三通及塑料管价格 - 8、品牌推荐：日丰、联塑、中财，进场材料在以上品牌中选择。 | m | 2100 |  |  |
| 13 | 塑料阀门 | - 1、名称:快速取水阀 2、材质:塑料 3、规格:De25 4、连接形式:热熔连接 5、备注:含De25配管、三通等其他配件 - 6、品牌推荐：纽威阀门NEWAY、神通阀门、中核苏阀、三花SANHUA、苏盐阀门。进场材料在以上品牌中选择。 | 个 | 30 |  |  |
| 14 | - 消防栓异形转接头 | - 1、名称:消防栓异形转接头 2、备注:含De50两通,连接De50管 - 3、品牌推荐：国产优质。 | 个 | 6 |  |  |
| 15 | - 排水沟 | - 1.开挖排水沟沟宽100cm 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:120cm，低于不透水土工布不少于20cm详见图纸 | m3 | 364 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上价格含9%增值税；如不能提供(税率为9%)的增值税专用发票,项目结算付款时将按照:中标金额/(1+9%)*(1+提供的发票的对应税率)进行调整结算总价。 - 2、单价含材料费、人工费、二次运输费、机械费、水电费、管理费、土壤检测费、土方测绘费、安全文明施工管理费、措施费、规费、税金、专家评审费以及为完成本采购公告内容所产生的一切费用等。 - 3、所有材料进场需提交供货清单签字确认，最终结算量以审计结果为准。土方测量于完工后6个月（自然沉降）后开始，以经过相关单位共同确认的测绘报告或测量数据为准。 |  |  |  |  |  |  |

附件3：

授权委托书

江苏海兴园林绿化有限公司：

系中华人民共和国合法企业，住所                       ，特授权                 代表我公司全权办理对金光大道红线退让区绿化工程土方采购项目的报价，参与开启报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失败。

法定代表人身份证复印件

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证复印件

年  月  日

附件4：

承诺书

本人        系            （单位），身份证号码：               ；我司已详细阅读金光大道红线退让区绿化工程土方采购项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下:

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为；

二、遵守国家、江苏省、盐城市有关招标投标的法律、规章及规范性文件；

三、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为；

四、保证没有组织、参与围标、串标行为；

五、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;不在开标后进行虚假、恶意质疑和投诉；

六、若中标，将按照招标文件规定及时与招标人签订合同，严格履行合同条款内容；

七、如因供货商个人原因停止服务同时无机械材料进场的，暂停参与海兴集团及各子公司项目资格12个月，同时扣除履约保证金；如因供货商个人原因停止服务同时已有机械材料进场的，验收合格的部分，处罚措施为扣除已发生费用总价款的40%；验收不合格的部分，采购人有权不计付工程款。最后承诺在供货过程中自行承担一切安全事件，与江苏海兴园林绿化有限公司无关。

八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标单位(盖章):

法定代表人(签字):

年  月  日

附件5：

营业执照

附件6：（投标时无需填写）

专业工程合同协议书

采购人(以下简称甲方)：江苏海兴园林绿化有限公司

承包商(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方在平等自愿、互利互惠、诚实信用的基础上，就甲方向乙方金光大道红线退让区绿化工程土方采购事宜，达成本合同条款，供双方遵守：

一、规格、数量、单价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清表 | 1.土壤类别:综合考虑 2.清除全线路表耕植土及松软土层 20cm 深，清除杂草、原地被苗、树根、腐植物及其他杂物 3.垃圾渣土弃置（根据现场情况进行深埋、便道填土使用）。 | m2 | - 48000 |  |  |
| 2 | 养护便道 | 1、宽3m,原土压实,填土高于种植区域40cm | m2 | 2400 |  |  |
| 3 | 土方平整 | 1.现场开挖余土方就地平整或按相关单位要求就地处理。 | m3 | 9735 |  |  |
| 4 | 整片土壤改良（甲供材：土工布、碎石、遮阳网） | - 铺设不透水土工布(400g/㎡); 2、铺设15cm碎石; 3、铺设遮阳网8针加密; - 4、土工布、碎石、遮阳网甲供。 | m2 | 700 |  |  |
| 5 | 土壤改良沟（甲供材：土工布、碎石、遮阳网）） | - 沟宽1m，深1m（开挖费用另计）。 2、 铺设不透水土工布(400g/㎡); 3、铺设15cm碎石; 4、铺设遮阳网8针加密; - 5、土工布、碎石、遮阳网甲供。 | m | 4800 |  |  |
| 6 | 回填方 | - 填方材料品种:外购绿化种植土土，绿化土需满足苗木种植要求，满足《园林绿化工程施工及验收规范》及种植土相关规范、标准及相关单位要求。 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、取料点装料运输至缺方点并按要求回填。 | m3 | 5500 |  |  |
| 7 | 一般挖土 | - 土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 | m3 | 455 |  |  |
| 8 | 土壤改良沟 | 1.开挖改良沟沟宽1m 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:1m详见图纸 | m3 | 4800 |  |  |
| 9 | 养护沟 | 1.开挖养护沟沟宽50cm 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:50cm详见图纸 | m | 3200 |  |  |
| 10 | 管沟土方（PE管De50mm） | 1.开挖养护沟沟宽50cm 2.综合考虑 3.挖土深度:50cm详见图纸 | m | 2100 |  |  |
| 11 | 回填方（管沟） | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:满足设计要求 3、填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 525 |  |  |
| 12 | 塑料管 | - 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质:PE管 4、规格:1.6MPa De50 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗符合设计规范及验收要求 7、备注:含堵头、三通及塑料管价格 - 8、品牌推荐：日丰、联塑、中财，进场材料在以上品牌中选择。 | m | 2100 |  |  |
| 13 | 塑料阀门 | - 1、名称:快速取水阀 2、材质:塑料 3、规格:De25 4、连接形式:热熔连接 5、备注:含De25配管、三通等其他配件 - 6、品牌推荐：纽威阀门NEWAY、神通阀门、中核苏阀、三花SANHUA、苏盐阀门。进场材料在以上品牌中选择。 | 个 | 30 |  |  |
| 14 | - 消防栓异形转接头 | - 1、名称:消防栓异形转接头 2、备注:含De50两通,连接De50管 - 3、品牌推荐：国产优质。 | 个 | 6 |  |  |
| 15 | - 排水沟 | - 1.开挖排水沟沟宽100cm 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:120cm，低于不透水土工布不少于20cm详见图纸 | m3 | 364 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、以上价格含9%增值税；如不能提供(税率为9%)的增值税专用发票,项目结算付款时将按照:中标金额/(1+9%)*(1+提供的发票的对应税率)进行调整结算总价。

- 2、单价含人工费、机械费、材料费、二次运输费、水电费、管理费、措施费、规费、税金、土壤检测费、土方测绘费、专家评审费以及为完成本采购公告内容所产生的一切费用等。

- 3、所有材料进场需提交供货清单签字确认，最终结算量以审计结果为准。土方测量于完工后6个月（自然沉降）后开始，以经过相关单位共同确认的测绘报告或测量数据为准。

二、合同工期

1、计划开工日期：2024年6月6日。

2、计划工期：30天。

3、工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.给水安装质保期：2年。

三、工作要求

1、乙方承包的土方及给水安装工程由甲方根据工作需要进行安排和调整。乙方必须按照甲方的工程要求，安排具有相关工作经验的工人尽职尽责做好工作。

2、乙方应严格管理工人，督促其遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程等各项规章制度，听从甲方现场项目经理的指挥，服从工作分配。如有违章违纪，甲方有权要求乙方更换现场的工人。

3、乙方员工需爱护甲方财物，保守甲方秘密，维护甲方利益，服从甲方的现场管理。

4、乙方负责乙方安排至甲方施工现场人员的管理（包括考勤管理），乙方工人在施工中因违章作业、违反劳动纪律、违反甲方工地管理、发生人身伤亡事故等，由乙方自行负责。对于因乙方原因给甲方造成的经济损失，甲方有权要求乙方赔偿。

5、乙方所有进场的机械设备及操作人员必须具备相应的合法有效资质，必须有国家强制规定的各种合格证明。

四、工程款结算

1、工程完工，经公司组织验收合格3个月后，付至跟踪审计审核价的40%；质保期满1年后，承包单位申请第二次验收，验收合格后付至初审价的70%；质保期满2年后，公司组织最终验收，报送决算资料经审计后付清余款（但扣款、罚款除外）。

2、签订合同前双方约定开票方式，付款前提供符合发包人要求的增值税发票（税率为9%），以上付款均不计任何利息和相关费用。

3、乙方不得克扣乙方安排至现场的工人工资和待遇，以保证乙方工人工作积极性和合法权益。

4、乙方开户银行及帐号：

开户单位（人）名称：

开   户   银   行：

帐             号：

五、责任与义务

1、乙方需按甲方要求的规定时间组织人员、机械进场施工，未按规定时间进场的，每延迟1天向甲方承担2000元/天的违约金，违约金从工程款中扣除。乙方所有务工人员不得超过60周岁,乙方需对所有务工人员购买团体意外伤害险，且所有务工人员须提供相关健康证明。

2、乙方必须按甲方审核认可的施工图纸要求进行施工，除甲方要求变更外，乙方未按上述要求施工，甲方将对乙方处以中标单价3倍的违约金；如甲方需要调整工程内容时，乙方在接到通知后，必须按甲方的要求进行施工，且不得有任何理由拖延工期，确保按期完工；乙方确保竣工验收必须一次性验收合格，如乙方未按设计图纸及甲方要求进行施工的，导致竣工验收不合格，乙方必须无条件返工至合格，且每处按2000元违约金，违约金从工程款中扣除。

3、若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次向甲方承担每次5000元的违约金，违约金从工程款中扣除。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生向甲方承担每次2000元的违约金，违约金从工程款中扣除。另外乙方在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担，工期、造价不给予补偿。

4.甲方有权要求乙方按时提供符合规范要求的工程资料，保证不因资料问题影响施工及结算。乙方应配合有关部门的资料检查，及时提供相应的工程资料。

5、若未按照甲方要求及时整改到位的，甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用由乙方承担。拒不整改的甲方有权解除施工合同，已完成且经验收合格的工作量按照60%结算，已完成但经验收不合格的工程量，甲方有权不计付工程款且委托第三方代为整改，整改发生的费用从工程款中扣除。

6、本工程所有施工建筑垃圾均应由乙方全部清运出施工现场，并自行弃置，费用已包含在合同价中。

六、履约保证金

1.履约保证金将作为乙方按时履行本合同义务的凭据，履约保证金为中标价5%，在合同签订前缴纳。

2.履约保证金待本合同范围内全部土方工程完成并验收合格后3个月内全部退清（甲方考核扣款除外，不计利息）。以现金形式缴纳的履约保证金，退还至投标人的法人基本存款账户；以保函或保险公司保险单形式缴纳的履约保证金按相关协议执行，无需办理退款手续。

3.甲方接收乙方从基本账户缴纳的现金（开户银行：中国农业银行股份有限公司盐城环城支行；银行账户：10427901040128880）或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由投标人自主选择。

4.本工程接受中标人提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。

5.如乙方未能按时履行本合同义务，甲方有权在相应退还阶段扣除相应保证金。

七、协议的解除与终止

1、因乙方工人违背工地工作纪律和管理规定的，或者违背本协议中约定的义务的，甲方可随时与乙方解除本协议，不需按上款规定提前通知乙方。

2、本协议到期或过期，如双方未续签，自行终止本协议，不需提前通知。

3、甲乙双方无论因何原因解除或终止本协议，乙方均应立即办理工作交接、归还甲方财、物等手续后方能离开，否则，甲方不予结算乙方工程款，并有权向乙方追偿。

八、其他

1、乙方工人的人事档案和劳动法律关系由乙方管理，甲方不负责处理与乙方工人有关的任何事宜。

2、因甲乙双方之间建立的关系是临时性工程承包合同关系，因此甲方不承担乙方员工任何社会保险缴纳义务。乙方必须为乙方人员购买商业意外保险。

3、因履行本协议发生争议且协商不成的，由工程所在地法院处理。

4、本协议书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：                                乙方（签章）：

负责人：                                       负责人：

签订日期：    年   月   日