附件1：

报价函

江苏海兴园林绿化有限公司：

根据已收到的年产20万吨高性能锂离子负极材料一体化项目一期绿化工程劳务及机械租赁服务采购项目的询价采购文件，我单位经研究上述各项条款等有关文件后，我方同意接受上述文件的全部内容和条件。

1、我方愿意以总价人民币         元的价格按要求承担本项目询价采购文件中所有服务内容。

2、我方保证 20 日历天内完成本项目。

3、我方派出的项目负责人：       ；联系电话：　　 　　。

4、一旦我方中标，服务质量符合询价采购文件及现行相关文件规定。如果违约，贵方有权终止我方中标并选择其它服务单位。

5、你方的询价采购文件和报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件2：

采购报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工作内容 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、绿化栽植 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植灌木 | 1、种类：垂丝海棠（甲供材：垂丝海棠） 2、地径：10cm 3、株高、冠径:H300-350cm P250-300cm 4、特征：全冠,造型优美 5、养护期:两年 注：报价中包含支撑、草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 | 株 | 2 | - （1）放线挖树穴：树穴直径80cm，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打门子撑或扁担撑(上部采用铁丝固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）浇水：当天栽植苗木必须当天浇灌一遍定根水，跟踪修复水围，回填水流冲击的空穴，第三/第四天第二遍定根水，七天后复一遍透水； - （7）清理现场； - （8）养护标准：二级养护； - （9）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为两年。 |  |  |
| 2 | 栽植灌木 | 1、种类:大叶黄杨球（甲供材：大叶黄杨球） 2、高:H140-160cm 3、蓬径:P150cm 4、养护期:两年 5、造型优美,球型饱满,独杆光球 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 | 株 | 6 | - （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打水围； （5）浇水：当天栽植苗木必须当天浇灌一遍定根水，跟踪修复水围，回填水流冲击的空穴，第三/第四天第二遍定根水，七天后复一遍透水； - （6）清理现场； - （7）养护标准：二级养护； - （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为两年。 |  |  |
| 3 | 栽植灌木 | 1、种类:红叶石楠球（甲供材：红叶石楠球） 2、高:H140-160cm 3、蓬径:P150cm 4、养护期:两年 5、造型优美,球型饱满,独杆光球 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 | 株 | 4 | （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打水围； （5）浇水：当天栽植苗木必须当天浇灌一遍定根水，跟踪修复水围，回填水流冲击的空穴，第三/第四天第二遍定根水，七天后复一遍透水； （6）清理现场； （7）养护标准：二级养护； （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为两年。 |  |  |
| 4 | 栽植草坪 | 1、百慕大黑麦草混播草坪（甲供材：百慕大草坪） 2、养护期:两年 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 | ㎡ | 21558 | （1）地形细整；黑麦草草籽自行采购；秋季播撒黑麦草草籽。 （2）栽植：下草皮、运草皮、铺草皮、拍平拍实； （3）浇水：当天铺设草坪必须当天浇透水，浇透水第2天第二遍透水，第5天第三遍透水； （4）清理现场。 （5）养护标准：二级养护； （6）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为两年。 |  |  |
| 5 | 播撒草种 | 1、播撒草种：植草砖草籽 2、养护期:两年 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 | ㎡ | 851 | （1）地形细整；百慕大草籽自行采购； （2）栽植：植草砖播撒，空隙填料以甲方要求为准； （3）浇水：当天追播草籽必须当天浇透水，浇透水第2天第二遍透水，第5天第三遍透水； （4）清理现场。 （5）养护标准：二级养护； （6）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为两年。 |  |  |
| 二、土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺装 | 植草砖施工 （注：报价中包含植草砖材料费，投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用） | ㎡ | 851 | - 1、购买8字型植草砖厚度8cm，长40cm，宽20cm，其他指标满足建设单位要求。 - 2、铺设植草砖：植草砖样式需与甲方样品一致并提供样品封样。植草砖下方采用5cm水泥砂浆找平。空隙填料以甲方要求为准。 3、施工要求：铺设前需要对场地进行清理，平整地面并清除杂草、水泥残渣等；确定植草砖的铺设位置，并按照图纸进行测量和打线；采用规范的施工工具和设备，进行植草砖的铺装；保证植草砖之间的间隔和高度一致，确保整体效果的协调性； 在施工的过程中注意保护自然环境，不要给周围的土壤和植被带来负面的影响。 4、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准。 5、质保期3年。 |  |  |
| 2 | 管道施工 | 透水盲管施工 （注：报价中包含透水盲管材料费，投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用） | m | 200 | 1、购买Φ100mm白色透水盲管； 2、盲管铺设：Φ100mm白色透水盲管，进场之前需要对管道的外观、质量、抗压、渗透系数进行检测，根据设计要求人工开挖盲管管槽，盲管与排水井连接处开Φ100mm孔洞（约400个孔洞），土工布铺设完成后年布设盲管，贯通管井，分段施工，约400段，每段透水盲管约50cm。 3、施工要求：透水盲管的管道应配置正确的倾斜，以确保在排水时，雨水能迅速流向排水口。 4、实际结算量以审计结论为准。 5、质保期3年。 |  |  |
| 3 | 土方 施工 | 土方开挖平整 | m³ | 5390 | 1、根据原状土现状开挖平整至设计标高。涉及到土方内转平衡及垃圾土外运的综合考虑（厂区内有渣土点）。 2、施工要求：保护地下管线，开挖后整体平整无坑洼，满足反水及上层淋层施工要求。 3、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准。 |  |  |
| 4 | 土方 施工 | 种植土回填 （注：报价中包含种植土费用，投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用） | m³ | 10779 | 1、种植土回填、种植土购买：需按照现场要求的时间节点进场，进场前需对土壤进行检测，有符合要求（PH值应≤8，含盐量低于0.1%，土壤无板结，具有良好的通透性和透水性等其他指标）的检测报告方可进场。涉及到第三方检测费用由乙方承担。 2、施工要求：坡度优美；造型平顺；表面平整，满足设计要求。 3、实际结算量以自然沉降后第三方测绘数据及审计结论为准。 |  |  |
| 5 | 淋层 施工 | 淋层（土工布铺设） （注：报价中包含土工布材料费，投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用） | ㎡ | 21558 | 1、材料购买：复合不透水土工布：一布一膜、400g/M2。需检测报告，涉及到第三方检测费用由乙方承担。 2、淋层施工：土方开挖平整后铺设不透水复合土工布（包含盲管管槽），铺设平整，保证淋层全覆盖。 3、序施工完成后需进行隐蔽工程验收及工程量测算。 4、质保期3年。 |  |  |
| 6 | 淋层 施工 | 淋层（碎石铺设）（甲供材：碎石） | ㎡ | 21558 | 1、淋层施工：在土工材料上均匀铺设15cm石子淋层。 2、工序施工完成后需进行隐蔽工程验收及工程量测算。 |  |  |
| 7 | 淋层 施工 | 淋层（遮阳网铺设） （注：报价中包含遮阳网材料费，投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用） | ㎡ | 21558 | 1、淋层材料购买：遮阳网，六针加密。需检测报告，涉及到第三方检测费用由乙方承担。 2、淋层施工：石子铺设完成后铺设一层遮阳网（六针加密）。 3、工序施工完成后需进行隐蔽工程验收及工程量测算。 4、质保期3年。 |  |  |
| 8 | 卵石铺设 | 鹅卵石铺设（甲供材：鹅卵石） | m³ | 155 | 1.基础处理：铺装基础必须坚固平整、无杂物、松软层易受水浸、荷载分布不均、内砂含量多及承压结构的部位应进行压实。 3.部位：排水沟与沥青道路之间。综合单价包括但不限于：挖土、短驳卸土、整平、压实（压实系数≥0.94）、铺设150mm厚鹅卵石。 4.验收标准：铺设完成后，整体应平整美观，鹅卵石表面不得有剥落、空鼓现象，缝隙均匀并美观。 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上价格含9%增值税；如不能提供9%增值税专用发票,项目结算付款时将按照:中标金额/(1+9%)*(1+提供的发票的对应税率)进行调整结算总价； 2、单价包含人工费、辅材材料费、养护费、二次运输费、机械费、水电费、管理费、安全文明施工管理费、措施费、规费、税金、土壤检测费、土方测绘费、专家评审费以及为完成本采购公告内容所产生的一切费用等。 3、质量标准：满足甲方要求、相关主管部门要求、设计图纸要求， 符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（014000052/2015-00029）等。 4、竣工验收苗木成活率：100%（含养护期满时成活率同为100%）。 5、计划工期：20日历天。养护期2年，养护期起算日为建设单位出具的竣工验收证明书日期次日起算。 6、验收方式：以审计结论作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

授权委托书

江苏海兴园林绿化有限公司：

系中华人民共和国合法企业，住所                       ，特授权                 代表我公司全权办理对年产20万吨高性能锂离子负极材料一体化项目一期绿化工程劳务及机械租赁服务采购项目的报价，参与开启报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失败。

法定代表人身份证复印件

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证复印件

年  月  日

附件4：

承诺书

本人        系            （单位），身份证号码：               ；我司已详细阅读年产20万吨高性能锂离子负极材料一体化项目一期绿化工程劳务及机械租赁服务采购项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下:

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为；

二、遵守国家、江苏省、盐城市有关招标投标的法律、规章及规范性文件；

三、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为；

四、保证没有组织、参与围标、串标行为；

五、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;不在开标后进行虚假、恶意质疑和投诉；

六、若中标，将按照招标文件规定及时与招标人签订合同，严格履行合同条款内容；

七、如因供货商个人原因停止服务的，暂停参与海兴集团及各子公司项目资格12个月；如因供货商个人原因停止服务同时已完成部分服务内容的，验收合格的部分，处罚措施为扣除已发生费用总价款的40%；验收不合格的部分，采购人有权不计付工程款。最后承诺在供货过程中自行承担一切安全事件，与江苏海兴园林绿化有限公司无关。

八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标单位(盖章):

法定代表人(签字):

年  月  日

附件5：

营业执照

附件6：

合同协议书

甲方（甲方）：            江苏海兴园林绿化有限公司

乙方（乙方）：

工程名称：年产20万吨高性能锂离子负极材料一体化项目一期绿化工程劳务及机械租赁服务采购

工程地址：滨海县滨海港工业园区

根据我国《民法典》和有关规定，甲乙双方经平等协商，就乙方承接甲方年产20万吨高性能锂离子负极材料一体化项目一期绿化工程劳务及机械租赁服务采购项目事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.工程名称：年产20万吨高性能锂离子负极材料一体化项目一期绿化工程劳务及机械租赁服务采购。

2.工程地点：滨海县黄海新区新滩邻里中心。

3.项目规模及施工范围：年产20万吨高性能锂离子负极材料一体化项目一期绿化工程劳务及机械租赁服务采购项目，拟对该项目中的灌木栽植及养护服务和土方工程采购，具体数量规格以设计图纸、工程量清单及其它技术资料为准。

4.项目规格要求、数量及价格：

| - 一、绿化栽植 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植灌木 | 1、种类：垂丝海棠（甲供材：垂丝海棠） 2、地径：10cm 3、株高、冠径:H300-350cm P250-300cm 4、特征：全冠,造型优美 5、养护期:两年 注：报价中包含支撑、草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 | 株 | 2 | - （1）放线挖树穴：树穴直径80cm，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打门子撑或扁担撑(上部采用铁丝固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）浇水：当天栽植苗木必须当天浇灌一遍定根水，跟踪修复水围，回填水流冲击的空穴，第三/第四天第二遍定根水，七天后复一遍透水； - （7）清理现场； - （8）养护标准：二级养护； - （9）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为两年。 |  |  |
| 2 | 栽植灌木 | 1、种类:大叶黄杨球（甲供材：大叶黄杨球） 2、高:H140-160cm 3、蓬径:P150cm 4、养护期:两年 5、造型优美,球型饱满,独杆光球 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 | 株 | 6 | - （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打水围； （5）浇水：当天栽植苗木必须当天浇灌一遍定根水，跟踪修复水围，回填水流冲击的空穴，第三/第四天第二遍定根水，七天后复一遍透水； - （6）清理现场； - （7）养护标准：二级养护； - （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为两年。 |  |  |
| 3 | 栽植灌木 | 1、种类:红叶石楠球（甲供材：红叶石楠球） 2、高:H140-160cm 3、蓬径:P150cm 4、养护期:两年 5、造型优美,球型饱满,独杆光球 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 | 株 | 4 | （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打水围； （5）浇水：当天栽植苗木必须当天浇灌一遍定根水，跟踪修复水围，回填水流冲击的空穴，第三/第四天第二遍定根水，七天后复一遍透水； （6）清理现场； （7）养护标准：二级养护； （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为两年。 |  |  |
| 4 | 栽植草坪 | 1、百慕大黑麦草混播草坪（甲供材：百慕大草坪） 2、养护期:两年 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 | ㎡ | 21558 | （1）地形细整；黑麦草草籽自行采购；秋季播撒黑麦草草籽。 （2）栽植：下草皮、运草皮、铺草皮、拍平拍实； （3）浇水：当天铺设草坪必须当天浇透水，浇透水第2天第二遍透水，第5天第三遍透水； （4）清理现场。 （5）养护标准：二级养护； （6）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为两年。 |  |  |
| 5 | 播撒草种 | 1、播撒草种：植草砖草籽 2、养护期:两年 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 | ㎡ | 851 | （1）地形细整；百慕大草籽自行采购； （2）栽植：植草砖播撒，空隙填料以甲方要求为准； （3）浇水：当天追播草籽必须当天浇透水，浇透水第2天第二遍透水，第5天第三遍透水； （4）清理现场。 （5）养护标准：二级养护； （6）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为两年。 |  |  |
| 二、土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺装 | 植草砖施工 （注：报价中包含植草砖材料费，投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用） | ㎡ | 851 | - 1、购买8字型植草砖厚度8cm，长40cm，宽20cm，其他指标满足建设单位要求。 - 2、铺设植草砖：植草砖样式需与甲方样品一致并提供样品封样。植草砖下方采用5cm水泥砂浆找平。空隙填料以甲方要求为准。 3、施工要求：铺设前需要对场地进行清理，平整地面并清除杂草、水泥残渣等；确定植草砖的铺设位置，并按照图纸进行测量和打线；采用规范的施工工具和设备，进行植草砖的铺装；保证植草砖之间的间隔和高度一致，确保整体效果的协调性； 在施工的过程中注意保护自然环境，不要给周围的土壤和植被带来负面的影响。 4、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准。 |  |  |
| 2 | 管道施工 | 透水盲管施工 （注：报价中包含透水盲管材料费，投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用） | m | 200 | 1、购买Φ100mm白色透水盲管； 2、盲管铺设：Φ100mm白色透水盲管，进场之前需要对管道的外观、质量、抗压、渗透系数进行检测，根据设计要求人工开挖盲管管槽，盲管与排水井连接处开Φ100mm孔洞（约400个孔洞），土工布铺设完成后年布设盲管，贯通管井，分段施工，约400段，每段透水盲管约50cm。 3、施工要求：透水盲管的管道应配置正确的倾斜，以确保在排水时，雨水能迅速流向排水口。 4、实际结算量以审计结论为准。 5、质保期3年。 |  |  |
| 3 | 土方 施工 | 土方开挖平整 | m³ | 5390 | 1、根据原状土现状开挖平整至设计标高。涉及到土方内转平衡及垃圾土外运的综合考虑（厂区内有渣土点）。 2、施工要求：保护地下管线，开挖后整体平整无坑洼，满足反水及上层淋层施工要求。 3、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准。 |  |  |
| 4 | 土方 施工 | 种植土回填 （注：报价中包含种植土费用，投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用） | m³ | 10779 | 1、种植土回填、种植土购买：需按照现场要求的时间节点进场，进场前需对土壤进行检测，有符合要求（PH值应≤8，含盐量低于0.1%，土壤无板结，具有良好的通透性和透水性等其他指标）的检测报告方可进场。涉及到第三方检测费用由乙方承担。 2、施工要求：坡度优美；造型平顺；表面平整，满足设计要求。 3、实际结算量以自然沉降后第三方测绘数据及审计结论为准。 |  |  |
| 5 | 淋层 施工 | 淋层（土工布铺设） （注：报价中包含土工布材料费，投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用） | ㎡ | 21558 | 1、材料购买：复合不透水土工布：一布一膜、400g/M2。需检测报告，涉及到第三方检测费用由乙方承担。 2、淋层施工：土方开挖平整后铺设不透水复合土工布（包含盲管管槽），铺设平整，保证淋层全覆盖。 3、序施工完成后需进行隐蔽工程验收及工程量测算。 4、质保期3年。 |  |  |
| 6 | 淋层 施工 | 淋层（碎石铺设）（甲供材：碎石） | ㎡ | 21558 | 1、淋层施工：在土工材料上均匀铺设15cm石子淋层。 2、工序施工完成后需进行隐蔽工程验收及工程量测算。 |  |  |
| 7 | 淋层 施工 | 淋层（遮阳网铺设） （注：报价中包含遮阳网材料费，投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用） | ㎡ | 21558 | 1、淋层材料购买：遮阳网，六针加密。需检测报告，涉及到第三方检测费用由乙方承担。 2、淋层施工：石子铺设完成后铺设一层遮阳网（六针加密）。 3、工序施工完成后需进行隐蔽工程验收及工程量测算。 4、质保期3年。 |  |  |
| 8 | 卵石铺设 | 鹅卵石铺设（甲供材：鹅卵石） | m³ | 155 | 1.基础处理：铺装基础必须坚固平整、无杂物、松软层易受水浸、荷载分布不均、内砂含量多及承压结构的部位应进行压实。 3.部位：排水沟与沥青道路之间。综合单价包括但不限于：挖土、短驳卸土、整平、压实（压实系数≥0.94）、铺设150mm厚鹅卵石。 4.验收标准：铺设完成后，整体应平整美观，鹅卵石表面不得有剥落、空鼓现象，缝隙均匀并美观。 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上价格含9%增值税；如不能提供9%增值税专用发票,项目结算付款时将按照:中标金额/(1+9%)*(1+提供的发票的对应税率)进行调整结算总价； 2、单价包含人工费、辅材材料费、养护费、二次运输费、机械费、水电费、管理费、安全文明施工管理费、措施费、规费、税金、土壤检测费、土方测绘费、专家评审费以及为完成本采购公告内容所产生的一切费用等。 3、质量标准：满足甲方要求、相关主管部门要求、设计图纸要求， 符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（014000052/2015-00029）等。 4、竣工验收苗木成活率：100%（含养护期满时成活率同为100%）。 5、计划工期：20日历天。养护期2年，养护期起算日为建设单位出具的竣工验收证明书日期次日起算。 6、验收方式：以审计结论作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

5、质量要求：满足甲方要求、相关主管部门要求、设计图纸要求， 符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（014000052/2015-00029）等。必须确保通过建设单位及相关部门竣工验收合格。

6、竣工验收苗木成活率：100%（含养护期满时成活率同为100%）。

7、验收方式：以审计结论作为结算依据。

二、合同工期

1、计划开工日期：2024年 6 月，具体日期按甲方通知。

2、计划工期：20天。养护期2年，养护期起算日为建设单位出具的竣工验收证明书日期次日起算。

3、工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、工作要求

1、乙方承包的工程由甲方根据工作需要进行安排和调整。乙方必须按照甲方的工程要求，安排具有苗木栽植和养护施工经验的工人尽职尽责做好工作。

2、乙方应严格管理工人，督促其遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程等各项规章制度，听从甲方现场项目经理的指挥，服从工作分配。如有违章违纪，甲方有权要求乙方更换现场的工人。

3、乙方员工须爱护甲方财物，保守甲方秘密，维护甲方利益，服从甲方的现场管理。

4、乙方负责乙方安排至甲方施工现场人员的管理（包括考勤管理），乙方工人在施工中因违章作业、违反劳动纪律、违反甲方工地管理、发生人身伤亡事故等，由乙方自行负责。对于因乙方原因给甲方造成的经济损失，甲方有权要求乙方赔偿。

5、乙方所有进场的机械设备及操作人员必须具备相应的合法有效资质，必须有国家强制规定的各种合格证明。

四、工程款结算

1.工程款标准及支付：按国家有关规定和单位的实际情况，工程款按照工程量及采购单价进行结算，最终结算以审计结论作为结算依据。

2.乙方不得克扣或拖延支付乙方安排至现场的工人工资和待遇，以保证乙方工人工作积极性和合法权益。

3.最终完工时经监理、业主、总承包、第三方平台、甲方验收合格且经主管部门验收合格并取得竣工验收报告，三个月后甲方支付进度款至已完成合格工程量结算金额的55%;第一年养护期满，验收合格三个月后支付至结算金额的_65%;第二年养护期满，验收合格三个月后支付至结算金额的75%；满三年经审计三个月后付清余款。

4.签订合同前双方约定开票方式，付款前提供符合发包人要求的增值税专用发票（税率为9%），以上付款均不计任何利息和相关费用。

5.乙方开户银行及帐号：

开户单位（人）名称：

开   户   银   行：

帐             号：

五、责任与义务

1.乙方需按甲方要求的规定时间组织人员、机械进场施工，未按规定时间进场的，每延迟1天向甲方承担2000元/天的违约金，违约金从工程款中扣除。

2.乙方所有务工人员不得超过60周岁,在进场时需提供相关健康证明，同时乙方必须为进场人员购买保额不小于50万元人民币/人的保险，并向甲方出具保单，若保额不足以赔偿相关事宜，甲方有权从乙方工程款中扣除并处理善后工作。

3.乙方每次领款前需向甲方提供拟发放工资清单、金额，甲方付款后七日内需向甲方提供施工人员签字确认的工资表。乙方必须及时足额支付所属班组农民工工资，项目部管理人员现场见证，否则乙方自愿承担合同暂定总金额5％的违约金。乙方提供的工资表签字必须由本人签字，签字确认须由甲方项目部人员现场见证。具体要求甲方为准。

4.乙方必须按甲方审核认可的施工图纸要求进行施工，除甲方要求变更外，乙方未按上述要求施工，甲方将对乙方处以中标单价3倍的违约金；如甲方需要调整工程内容时，乙方在接到通知后，必须按甲方的要求进行施工，且不得有任何理由拖延工期，确保按期完工；乙方确保竣工验收必须一次性验收合格，如乙方未按设计图纸及甲方要求进行施工的，导致竣工验收不合格，乙方必须无条件返工至合格，且每处按2000元违约金，违约金从工程款中扣除。

5.若出现施工质量不达标或未按甲方进度要求施工，导致苗木死亡的，每死亡1棵向甲方双倍赔偿苗木费用或补栽相应规格苗木，若乙方拒绝赔偿或补植施工，甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用由乙方承担。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次向甲方承担每次5000元的违约金，违约金从工程款中扣除。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生向甲方承担每次2000元的违约金，违约金从工程款中扣除。另外乙方在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担，工期、造价不给予补偿。

6.若未按照甲方要求及时整改到位的，甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用由乙方承担。拒不整改的甲方有权解除施工合同，已完成且经验收合格的工作量按照60%结算，已完成但经验收不合格的工程量，甲方有权不计付工程款且委托第三方代为整改，整改发生的费用从工程款中扣除。

7.本工程所有施工建筑垃圾均应由乙方全部清运出施工现场，并自行弃置，费用已包含在合同价中。

六、履约保证金

1.履约保证金将作为乙方按时履行本合同义务的凭据，履约保证金为中标价的5%，在合同签订前缴纳。

2.履约保证金待本合同范围内全部工程完成并验收合格后3个月内全部退清（甲方考核扣款除外，不计利息）。

3.甲方接收乙方从基本账户缴纳的现金（开户银行：中国农业银行股份有限公司盐城环城支行；银行账户：10427901040128880）或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由投标人自主选择。

4.本工程接受中标人提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。

5.如乙方未能按时履行本合同义务，甲方有权在相应退还阶段扣除相应保证金。

七、协议的解除与终止

1、因乙方工人违背工地工作纪律和管理规定的，或者违背本协议中约定的义务的，甲方可随时与乙方解除本协议，不需按上款规定提前通知乙方。

2、甲乙双方无论因何原因解除或终止本协议，乙方均应立即办理工作交接、归还甲方财、物等手续后方能离开，否则，甲方不予结算乙方工程款，并有权向乙方追偿。

八、其他

1、乙方工人的人事档案和劳动法律关系由乙方管理，甲方不负责处理与乙方工人有关的任何事宜。

2、因甲乙双方之间建立的关系是临时性工程承包合同关系，因此甲方不承担乙方员工任何社会保险缴纳义务。乙方必须为乙方人员购买商业意外保险。

3、因履行本协议发生争议且协商不成的，由工程所在地法院处理。

4、本协议书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：                                乙方（签章）：

负责人：                                       负责人：

签订日期：    年   月   日

附件1：

安全协议书

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针和“谁用工谁负责”的安全生产原则，认真执行安全生产的政策法规，强化安全意识，加强防范措施，完善作业管理，实现机械设备施工期间的安全生产无事故,确保年产20万吨高性能锂离子负极材料一体化项目一期绿化工程劳务及机械租赁服务采购项目安全施工，经双方协商一致，达成如下协议：

甲方：江苏海兴园林绿化有限公司（以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

第一条 甲方的责任

1.认真贯彻国家、省、市的安全生产方针、政策、法规及集团公司的安全生产工作指示精神。

2.加强项目现场施工期间安全生产监督，负责项目作业期间的安全喊话，及时制止、纠正不安全行为。

3.对乙方提出的安全生产方面的问题，甲方应及时答复或按时处理、解决。

第二条 乙方的责任

1.乙方必须服从甲方的调配，进入甲方项目作业区域内的人工、机械设备必须服从甲方安全指挥和管理监督，遵守甲方的安全规章制度，并接受甲方提供的安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程等的教育。

2.乙方全面负责项目现场机械设备的安全，甲方不承担任何责任。同时，乙方要督促操作人员不得违章作业，否则后果由乙方自负。

3.乙方进场后，遵守甲方各项规章制度，必须服从甲方和监理单位对施工场地总平面的规划，服从甲方和监理单位的统一调度和指挥。乙方所有进场的机械设备及操作人员必须具备相应的合法有效资质，必须有国家强制规定的各种合格证明，在确保机械能够安全作业的情况下方可实施。

4.乙方必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

5.本工程必须确保安全（施工场地内及施工运输过程中），乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，并接受甲方及相关部门不定时的安全监督和检查，后者的安全监督和检查确保不影响工程施工为前提，对于甲方及相关部门在监督和检查过程中发现安全隐患，乙方必须在限期内进行整改，由于整改造成工期延误的责任由乙方承担。甲方及相关部门对于本项目的监督和检查不能免除乙方对于项目建设期间可能发生的安全事故的责任承担，施工期间发生重大伤亡事故时，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按相关规定处理。

若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。若发生安全事故，由乙方自行负责处理并承担一切责任，并同时向甲方承担中标价的3%违约金，所发生的费用在支付工程款时扣除。

6.施工过程中如遇地下管线、障碍物、原预埋管线、电线、电缆等破坏修复费用、施工过程中及保修期内未及时修复而发生的一切安全责任，均由乙方自行承担。

7.乙方应保障施工现场过往车辆及行人的安全，对安全生产负全责。

8.乙方在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还须接受甲方每次1000元的违约金。被盐城市大气污染防治办公室或滨海县级环境治理部门通报的处以10000元每次的违约金。

本协议书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：                                      乙方(盖章)：

负责人：                                          负责人：

签订日期：    年   月   日

附件2：

绿化工程质量保修书

发包人:江苏海兴园林绿化有限公司(以下简称“甲方”)

承包人:                        (以下简称“乙方”)

为保证，年产20万吨高性能锂离子负极材料一体化项目一期绿化工程在合理使用期限内正常使用，经发包人、承包人协商一致签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下:承包方所承包施工的全部工程内容。

二、质量保修期

质保期的起算日期为自工程竣工且经主管部门验收合格并取得竣工验收报告之日。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下:

1、土建基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏、保温工程，为免费保修五年；

3、其他施工承包范围内的全部施工内容，为三年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到发包人的修理通知后4小时内到达现场，48 小时内安排人员进行维修处理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内双倍扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保所承包施工的全部工程的质量。因承包人原因致使工程在合现使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

4、由于设计、地勘单位失误、发包人使用不当、不可抗力、第三方责任等原因造成的质量问题不在保修范围内。

5、乙方承接的本工程施工项目，自养护期起算日期开始乙方应严格按照养护方案的时间段内派遣专业人员前来养护，如因乙方拖延养护给甲方带来了经济损失的，甲方有权在乙方的养护金额中予以双倍扣除，直至扣完为止；如乙方无故拒绝前来养护的，或未按照养护方案执行的，如若出现三次，甲方有权单方面一次性扣除乙方的全部养护金额作为对乙方的违约处罚。

6、养护期间，乙方应严格按照养护方案的时间段内派遣专业人员前来养护，或在养护期间甲方有特殊情况的，乙方在接到甲方通知后，应按甲方要求的内容和时间派人养护。若乙方未按甲方要求执行，造成延误，甲方可委托其他单位或人员施工，产生的费用由甲方从乙方的养护金额中予以两倍扣除。养护金额不足的，乙方负责补足养护金额。

7、乙方养护人员到达现场后，必须按照养护方案约定的时间、材料、工艺进行养护，对出现的死苗、残苗应及时更换，若在接到甲方通知后未及时更换的，甲方有权视为乙方责任心不强，技术不过关而自行解决，费用从养护金额中两倍扣除。养护金额不足的，乙方负责补足养护金额。

8、养护结束后，如出现质量问题系乙方偷工减料或使用不合格的材料、成品、半成品(不包括甲供材料)引起的，由乙方自费修理至合格为止，且甲方保留追诉的权利，造成的一切的经济损失由乙方承担。

四、本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署后生效。

甲方(公章) :                                        乙方(公章):

法定代表人/授权委托人:                              法定代表人/授权委托人:

签订日期:        年    月    日

附件3：

廉洁协议

江苏海兴园林绿化有限公司(以下简称“甲方”)

(以下简称“乙方”)

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和江苏省有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点特订立本协议如下：

一、甲乙双方应自觉遵学国家和江苏省关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧娶嫁、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以治谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同暂定总金额1~5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。本廉洁协议作为年产20万吨高性能锂离子负极材料一体化项目一期绿化工程的附件,与该合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方(公章) :                                        乙方(公章):

法定代表人/授权委托人:                              法定代表人/授权委托人:

签订日期:        年    月    日

附件4：

关于按时足额发放民工工资的承诺书

致:江苏海兴园林绿化有限公司

我是                   公司法定代表人(或委托代理人)，为了保证农民工工资按时发放，避免拖欠或克扣农民工资的现象发生，我代表我公司对我们承接的年产20万吨高性能锂离子负极材料一体化项目一期绿化工程就农民工工资发放问题特向贵公司郑重承诺如下：

一、我们公司已充分认识到农民工资发放的重要性，承接后在组建项目领导班子的同时组建以(项目经理)       为组长的农民工资及相关问题专项解决工作组(联系电话:手机         ，固定电话_/)，该工作组为常设机构，随时负责解决与农民工有关的所有事宜。

二、我们公司在获得贵公司支付工程款后，优先支付农民工工资，并将工资直接发放给农民工本人。

三、在支付农民工工资时，编制工资支付表，如实记录工资支付情况，并将有关记录保存备查。

四、我们保证绝不违反规定将工程分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则，贵公司有权要求其无条件退场，我公司负责处理善后事宜；如出现滋事事件，我公司负全部责任，并向贵公司承担每次合同暂定总金额10%的违约金。

五、我们公司保证对劳务分包企业的工资支付情况及有关事宜，进行全方位监督，确保农民工及时足额领到工资。

六、我公司为避免出现拖欠或克扣农民工工资等现象，建立了农民工资储备金应急机制，防止出现因拖欠农民工资而引发群体性上访事件。

七、我公司在支付农民工资时，随时接受贵公司及贵公司委托的监理公司的监督检查，并对提出的质疑做合理解释。

八、若由于我公司未处理好农民工工资及与农民工有关的所有事宜而产生纠纷(如投诉、打架、滋事等事件)，我公司愿承担每次合同暂定总金额10%的违约金；贵公司还有权对导致纠纷的事件进行处理，所发生费用从支付我公司工程款中扣减，无需征得我公司同意。

九、以上情况及保证与承诺均为真实，如有虚假，贵司有权暂停支付工程进度款，违约金在贵司拨付我司的当期或下期工程款中扣除。如进度款不足抵扣，则在结算中扣除。我司愿承担一切法律责任及后果。

特此承诺!

承诺单位（公章）；

法定代表人：（签字、盖章）；

授权委托人：（签字、盖章）；

日期:        年    月    日

附件5：

有法人主体的承包人每次付款时用

农民工工资发放承诺书

致:江苏海兴园林绿化有限公司

针对本次贵司付给我方的工程款，我方承诺优先用于农民工工资的发放，并确保发放到位，若因我方对本次付款未优先用于农民工工资发放而导致的任何农民工投诉，我方愿承担违约责任，自愿承担每次合同暂定总金额10%的违约金，并自愿放弃贵司对我方剩余工程款的支付。

特此承诺!

承诺单位（公章）；

法定代表人：（签字、盖章）；

授权委托人：（签字、盖章）；

日期:        年    月    日